УТВЕРЖДЕН
решением коллегии
Контрольно-счетной палаты
Курганской области 
от 12.08.2025 № 12

План цифровизации
 Контрольно-счетной палаты Курганской области 
на 2025-2026 год
Цели:
- Автоматизировать процессы аудита и контроль финансовой отчетности.
- Повысить эффективность анализа и выявления нарушений и расходования бюджетных средств.
- Увеличить прозрачность и доступность отчетности для общественности.
- Укрепить кадровую компетентность сотрудников путем освоения новых цифровых инструментов.
I. Организационные меры и обучение сотрудников
Задача: Формирование кадрового потенциала для успешного перехода к цифровым технологиям
	№
	Мероприятие
	Срок

	1
	Внесение изменений в штатное расписание. Принятие в штат специалистов по информационным и компьютерным технологиям
	2025 год

	2
	Организация семинаров по обучению сотрудников по работе в программном комплексе «Финансовый контроль-смарт»
	Июнь-сентябрь 2026

	3
	Программа адаптации молодых специалистов в сфере цифрового аудита
	Июнь-сентябрь 2026

	4
	Обучающие семинары, курсы повышения квалификации по темам применения аналитики и цифровизации в контрольной и экспертно-аналитической деятельности, использование ИИ в анализе и обработке данных.
	В течение 2026 года


         
         II. Модернизация информационной системы
Задача: Обновление аппаратного и программного обеспечения 
	№
	Мероприятие
	Срок

	1
	Приобретение и настройка резервного хранилища
	Октябрь-ноябрь 2025 года

	2
	Частичное обновление серверного оборудования
	Ноябрь-декабрь 2025 года

	3
	Модернизация нескольких рабочих мест с заменой устаревшего оборудования
	I-II квартал 2026 год

	4
	Приобретение программного комплекса «Финансовый контроль-смарт»
	

	5
	Разработка и внедрение нового сайта Контрольно-счетной палаты Курганской области
	II квартал 2026 года



III. Переход на современные технологические решения

	№
	Мероприятие
	Срок

	1

	Интеграция информации в программный комплекс «Финансовый контроль-смарт»
	2026-2027 год

	2
	Применение облачных сервисов для хранения и обработки информации 
	2026-2027 год

	3
	Планирование и работа в программном комплексе «Финансовый контроль-смарт»
	2026-2027 год

	4
	Применение и использование Искусственного интеллекта
	2026-2027 год




